BÁO CÁO TIẾN ĐỘ PHÁT TRIỂN

HỆ THỐNG KẾT NỐI VẬN TẢI HÀNG HÓA

DỰ ÁN: LEOPARD

Phiên bản MVP/Demo

BÊN PHÁT TRIỂN (BÊN B)

Nhóm Sinh Viên Khoa CNTT — Đại học FPT Đà Nẵng

Đại diện: Trần Văn Linh | MSSV: DE180719

Email: Linhtvde180719@fpt.edu.vn

Đà Nẵng, tháng 08 năm 2026

# 1. TỔNG QUAN DỰ ÁN

1.1 Giới thiệu dự án

LEOPARD là hệ thống kết nối vận tải hàng hóa, kết nối giữa khách hàng có nhu cầu vận chuyển hàng hóa với tài xế/chủ xe có phương tiện. Hệ thống được phát triển dưới dạng Web App/PWA responsive hoạt động trên trình duyệt web, phục vụ các đối tượng: Khách hàng (Customer), Tài xế (Driver), Chủ đội xe (Fleet Owner) và Quản trị viên (Admin).

Sản phẩm hiện tại là phiên bản MVP/Demo phục vụ trình diễn, kiểm thử nghiệp vụ, thuyết trình và làm nền tảng phát triển cho các giai đoạn tiếp theo. Dự án được thực hiện bởi nhóm sinh viên Khoa CNTT — Đại học FPT Đà Nẵng.

1.2 Công nghệ sử dụng

| Nhóm hệ thống | Công nghệ | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| Web App / PWA | Next.js 16 / React 19 | Giao diện Admin & Fleet Owner |
| Mobile App | Expo SDK 57 / React Native 0.86 | Giao diện Customer & Driver |
| Backend API | NestJS 11 + Prisma 7 | Xử lý nghiệp vụ |
| Database | PostgreSQL 17 + PostGIS 3.5 | Lưu trữ dữ liệu & không gian |
| Realtime | WebSocket / Socket.IO 4.8 | Tracking vị trí tài xế |
| Bản đồ | Vietmap Maps API | Geocoding, routing, tìm kiếm địa chỉ |
| Xác thực | Firebase Phone Auth + JWT | OTP SMS + Access/Refresh token |
| Thanh toán | VietQR / payOS | Tạo mã QR thanh toán |
| Monorepo | pnpm 11 + Turborepo 2.10 | Quản lý workspace |
| CI/CD | GitHub Actions | Lint, typecheck, test, build gates |

1.3 Kiến trúc hệ thống

Dự án được tổ chức theo mô hình monorepo với 3 ứng dụng chính và 3 gói thư viện dùng chung:

| Thư mục | Loại | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| apps/api/ | NestJS Backend | 38 API endpoints: Auth, Maps, Orders, Drivers, Health |
| apps/admin/ | Next.js Frontend | Dashboard cho Admin và Fleet Owner |
| apps/mobile/ | Expo Mobile | Ứng dụng cho Customer và Driver |
| packages/shared/ | Shared Package | Domain contracts, enums, API types |
| packages/validators/ | Validators | Zod schemas cho validation |
| packages/ui/ | UI Package | Design system: tokens, components |

# 2. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

2.1 Tổng quan các Wave

| Wave | Tên giai đoạn | Trạng thái | Số task | Số lượng Tests |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wave 0 | PH-01 Foundation (Nền móng) | ✅ Hoàn thành | 6 + 2 fix | 11 unit tests |
| Wave 1 | Runtime Foundations | ✅ Hoàn thành | 16 task | 34 contract + 200+ tests |
| Wave 2A | Auth, Maps, Data Ops | ✅ Hoàn thành | 9 task chính | 300+ tests |
| Wave 2B | PH-06 Orders & Drivers | ✅ Đã merge | ~6 task | integration + E2E |
| Wave 2 | Followup Fixes | ✅ Đã merge | Security fixes | — |

2.2 Wave 0 — PH-01 Foundation (Nền móng)

Mục tiêu: Thiết lập monorepo, tooling, shared packages, CI.

| Task | Nội dung | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| T01 | Root Workspace: package.json, pnpm-workspace.yaml, turbo.json, .npmrc, .nvmrc, .gitignore | ✅ VERIFIED |
| T02 | Shared TypeScript config (packages/config/) | ✅ VERIFIED |
| T03 | Shared Domain Contracts (packages/shared/): enums, API types, auth types, order types | ✅ VERIFIED |
| T04 | Shared Validators (packages/validators/): Zod schemas cho order, common validators | ✅ VERIFIED |
| Fix | VehicleType Contract Remediation | ✅ VERIFIED |
| T05 | Foundation CI Gate: GitHub Actions, verify-foundation.mjs, README | ✅ VERIFIED |

Kết quả Wave 0: Monorepo với pnpm workspaces + Turborepo, 3 shared packages (@leopard/shared, @leopard/validators, @leopard/config), CI/CD pipeline với lint, typecheck, test, build gates.

2.3 Wave 1 — Runtime Foundations (Nền tảng vận hành)

Mục tiêu: Backend core, mobile foundation, web foundation, database, security.

PH-02 Backend Core (API NestJS)

| Task | Nội dung | Tests |
| --- | --- | --- |
| T01 | NestJS app module, config, CORS, validation pipeline | RED/GREEN ✅ |
| T02 | Prisma schema, database module, clean-database | E2E ✅ |
| T03 | Common utilities: domain-error, logger, request-context, exception filter | 26 tests ✅ |
| T04 | OpenAPI 3.1 spec (Swagger) — 38 endpoints, contract tests | 34 contract tests ✅ |
| T05 | Health check (liveness + readiness) | E2E ✅ |

PH-03 Expo Mobile Foundation

| Task | Nội dung | Tests |
| --- | --- | --- |
| T01 | Expo SDK 57 setup, navigation container | RED/GREEN ✅ |
| T02 | Role-based routing, hydration, auth guards | 15 tests ✅ |
| T03 | Mobile UI primitives | APPROVED ✅ |
| T04 | Mobile screen layouts, protected routes | 37 tests ✅ |

PH-04 Operations Web Foundation (Next.js)

| Task | Nội dung | Tests |
| --- | --- | --- |
| T01A | Web/UI manifests, design tokens sync | D3 barrier ✅ |
| T01 | Next.js App Router shell | 2 tests ✅ |
| T02 | Role layouts, sidebar/drawer navigation | 5 unit + 18 E2E ✅ |
| T03 | Web design system (packages/ui/): tokens.css, components | 55 tests ✅ |
| T04 | API session boundary, cookie BFF | 45 tests ✅ |

PH-13 Quality & Security (Wave 1 tasks)

| Task | Nội dung |
| --- | --- |
| T01A | Database schema, PostGIS, migrations |
| T01B | Docker Compose local dev environment |
| T03 | CI matrix, security gates, verify-ci.mjs |

Wave 1 Gate: PASS — lint, typecheck, test, contract (34/34), build tất cả đều qua.

2.4 Wave 2A — Authentication, Maps, Data Operations

PH-05 Authentication & Access (Đăng nhập & Phân quyền)

| Task | Nội dung | Tests |
| --- | --- | --- |
| T01 | OTP Provider Boundary — abstract interface + Demo + Firebase providers | 6 unit |
| T02 | Login endpoint + JWT access token (15-min) + refresh session + /me | 5 E2E |
| T03 | Refresh rotation (Argon2id, atomic transaction) + Logout + replay detection | 5 E2E |
| T04 | Guards: AccessTokenGuard, RoleGuard, ResourcePolicy, account-status cache | 15/15 guards |
| T05 | Client Login: Mobile LoginScreen + Web LoginForm + Firebase integration | 84 mobile + 65 web |

Khả năng Auth hoàn chỉnh:

• 2 provider: Demo OTP + Firebase OTP

• JWT access token (15 phút) + opaque refresh token (Argon2id hash)

• Refresh rotation với replay detection (revoke cả session family)

• Role-based access: CUSTOMER, DRIVER, FLEET_OWNER, ADMIN

• Login UI trên cả Mobile (Expo) và Web (Next.js)

PH-07 Map, Pricing & ETA (Bản đồ & Định giá)

| Task | Nội dung | Tests |
| --- | --- | --- |
| T01 | Map Provider contract + Haversine distance + Demo ETA (deterministic) | 4 unit |
| T02 | Vietmap adapter (autocomplete, Place v4, Route v4) + ResilientMap fallback | 10 unit |
| T03 | Pricing service (vehicle rates, config) + Estimate token (HMAC-SHA256, 10-min) | 9 unit |
| T04 | Map REST API + Gate | 34 contract / 106 unit / 14 E2E |

Khả năng Maps hoàn chỉnh:

• Tìm kiếm địa điểm, geocode, tính tuyến đường

• Đa provider: Demo (deterministic, no network) + Vietmap (production)

• Fallback tự động với ResilientMapProvider

• Tính giá theo loại xe + khoảng cách + số điểm dừng

• Estimate token bảo mật (HMAC) cho order flow

PH-13 Data Operations

| Task | Nội dung | Tests |
| --- | --- | --- |
| T02 | Seed data + Migration operations | 10 migration/seed + 5 E2E |

2.5 Wave 2B — PH-06 Orders & Drivers (Đơn hàng & Tài xế)

Đã merge vào main qua PR #12 và PR #14.

| Module | Nội dung | Key files |
| --- | --- | --- |
| State Machine | Order lifecycle: PENDING → ACCEPTED → PICKED_UP → IN_TRANSIT → DELIVERED / CANCELLED | orders/domain/order-state-machine.ts |
| Create Order | Validate estimate token, idempotency với clientRequestId | orders/orders.service.ts |
| Driver Availability | AVAILABLE / BUSY / OFFLINE states, order queue | drivers/drivers.service.ts |
| Atomic Acceptance | Driver nhận đơn với optimistic locking (PostGIS race condition test) | orders/accept-order.service.ts |
| Cancel Order | Optimistic locking, role-based cancel permissions | orders/cancel-order.service.ts |
| Role Matrix | Role + ownership verification tests | E2E + integration |

2.6 Wave 2 Followup Fixes (PR #15)

Các bản vá bảo mật và ổn định sau review:

| Fix | Mô tả |
| --- | --- |
| Cookie BFF hardening | Bảo mật cookie-based session giữa client và server |
| Dependency audit | Rà soát và cập nhật dependencies bảo mật |
| Order status transitions | Đảm bảo atomic status transitions với optimistic locking |
| Client session refresh | Đồng bộ vòng đời refresh token giữa client-server |

# 3. THỐNG KÊ TỔNG THỂ

| Hạng mục | Con số |
| --- | --- |
| Tổng số file | ~365 files changed |
| Dòng code | ~52,000 additions |
| Shared packages | 3 (shared, validators, ui) |
| Apps | 3 (api NestJS, admin Next.js, mobile Expo) |
| API endpoints | 38 (OpenAPI 3.1) |
| Tổng tests | ~350+ (unit + E2E + contract + integration) |
| Auth providers | 2 (Demo + Firebase) |
| Map providers | 2 (Demo + Vietmap) |
| User roles | 4 (CUSTOMER, DRIVER, FLEET_OWNER, ADMIN) |
| CI gates | 5 (lint, typecheck, test, contract, build) |

# 4. KẾ HOẠCH TIẾP THEO

Dựa trên hợp đồng MVP (deadline ~15/09/2026) và master orchestration plan, các module còn lại cần hoàn thành:

| Wave | Module | Nội dung chính | Thời gian dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| Wave 3A | PH-08 Realtime Tracking | WebSocket/Socket.IO, driver location broadcast, order status push | Tuần 1-2 (tháng 8) |
| Wave 3A | PH-09 Media & Payment | Upload ảnh hàng hóa/xác nhận, VietQR/payOS, hóa đơn | Tuần 1-2 (tháng 8) |
| Wave 3B | PH-10 Fleet Owner | Dashboard quản lý đội xe, tài xế, thống kê | Tuần 2-3 (tháng 8) |
| Wave 3B | PH-11 Admin Operations | Admin dashboard đầy đủ: quản lý users, orders, drivers | Tuần 2-3 (tháng 8) |
| Wave 4 | PH-12 Cross-Client | Tích hợp toàn bộ luồng Customer, Driver, Admin trên client | Tuần 3-4 (tháng 8-9) |
| Wave 5 | PH-13 Release | Security audit, E2E tests, performance, deploy, tài liệu | Tuần 4-5 (tháng 9) |